ERP- HERSHEY

# Cuando esta empresa decidió mejorar su sistema a un ERP:

Hershey decidió mejorar su sistema a un sistema de ERP, cuando el tiempo de implementación recomendada fue de 48 meses, la empresa exigió que la desarrollasen en 30.

Los desarrolladores tuvieron que recortar tiempo de testing, de acuerdo con el acuerdo agresivo de la empresa.

Una vez puesto en marcha, fue un desastre pues la aplicación no pudo procesar los pedidos y tuvieron una pérdida de $ 100 mill, cuando tenían los productos en stock.

# La fase testing:

Tras este ejemplo, podemos ver la importancia de las pruebas, alargar el proyecto por las pruebas saldrá muchísimo más rentable que recortar en este periodo.

Las pruebas se dividen en 3 periodos, incrementando en cada período dichas pruebas y semejando las pruebas a la realidad.