## Slide 1: Sistemas de Gestión empresarial
Unidad 3
Implantación de un ERP

## Slide 2: ¿Por qué buscan las empresas un Sistema de Gestión?
Chart: 
| Disconformidad | Limitaciones al negocio | ERP | Obsolecencia | Mayor Integración
 | 0.16 | 0.27 | 0.03 | 0.24 | 0.3


## Slide 3: Selección de un ERP
La selección de un ERP es un proceso:
Organizacional: reuniones, toma de decisiones,etc.. por parte de diversos centros de responsabilidad organizacionales.
De aprendizaje: conocer la propia organización de la empresa.
Social: miedo, nuevas ubicaciones del personal, etc.

## Slide 4: Ejercicio: Aspectos a tener en cuenta en la elección del software (enumera del 0 al 10 por orden de importancia)
Adaptación a la empresa
Aprovechar hardware Existente
Calidad de la documentación
Crecimiento potencial de software
Facilidad de implantación
Facilidad de uso
Funcionalidad del software
Referencias
Precio del software
Soporte partner local

## Slide 5: Encuesta
Encuesta realizada por Deloitte and Touch en España a empresas medianas:
¿Qué es lo que más valora al adquirir un Software de Gestión?
En el comienzo del proceso de selección
Chart: 
| Precio del Software | Facilidad de Implantación | Facilidad de Uso | Adaptación a la Empresa | Funcionalidad del Software | Aprovechar Hardware Existente | Crecimiento potencial del Soft. | Soporte Partner Local | Calidad de la Documentación | Referencias
Antes | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1

## Slide 6: Encuesta
Un año después de la implantación
Chart: 
| Soporte Partner Local | Referencias | Adaptación a la Empresa | Crecimiento potencial del Soft. | Precio del Software | Calidad de la Documentación | Funcionalidad del Software | Facilidad de Uso | Facilidad de Implantación | Aprovechar Hardware Existente
Después | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Antes | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5

## Slide 7: Implantación de un ERP
Un sistema ERP cambia la forma en la que trabajan las personas.
Cambia la forma en la que los empleados llevan a cabo sus tareas.
A las personas no les importa el cambio, les importa ser cambiados.
Si la implantación ERP es un proyecto que está siendo forzado sobre los empleados, ellos se resistirán. Si lo visualizan como una oportunidad para hacer a la empresa más rentable y por tanto proporciona más seguridad a puestos de trabajo, entonces existe una gran probabilidad que los empleados lo apoyarán.
La mejor forma para mejorar los procesos de negocio es hacer que participe la gente más familiarizada con el proceso, usando su experiencia.
Cuando los empleados han contribuido a un cambio de proceso, tienen un sentimiento de propiedad y con toda probabilidad apoyarán el cambio.

## Slide 8: Cambios

## Slide 9: Ciclo de implantación
Como cualquier sistema de información, el ciclo de vida de los sistemas ERP está dividido por una serie de fases por las cuales tiene que pasar un sistema ERP dentro de una organización. El ciclo de vida de los sistemas ERP se divide en las siguientes fases:
Fase 1: Preparación.
Fase 2: Selección.
Fase 3: Cierre.
Fase 4: Implantación.

## Slide 10: Fase 1: Preparación
Dimensionar la necesidad: en la organización se ha detectado el problema y se evalúa rigurosamente la solución más adecuada para las necesidades actuales existentes y las previstas a corto y largo plazo
Establecer equipo de trabajo: los directivos de la organización se cuestionan la decisión de implantar un sistema ERP o, si es más adecuado por motivos técnicos, económicos o funcionales, la adquisición e implantación de otro tipo de sistema
Realizar documentación:
      Elaborar un análisis de los procesos
      Establecer los objetivos y los beneficios que se quieren alcanzar
      Analizar el impacto de la implantación en el negocio.
Marcar prioridades:
  Nivel estratégico.
  Nivel Económico.
  Nivel Funcional.
  Nivel Técnico.
  Nivel Proveedor.

## Slide 11: Fase 2: Selección
  La selección del sistema ERP es un proceso crítico con un alto impacto en la organización.
  Equivocarse en los primeros pasos del proyecto, en una incorrecta selección del sistema ERP, implica arrastrar y hacer crecer el problema durante las fases posteriores, con una alta probabilidad de fracaso del proyecto de implantación.
  Como parte de la selección del sistema ERP, las empresas han de decidir la “Política De Reingeniería”. Probablemente, ninguno de los sistemas ERP candidatos nos proporcionará la cobertura de todos los requerimientos de la empresa.
  La organización tendrá que escoger entre:
      Personalizar el sistema ERP, para adaptarse a los procesos de la organización
      Cambiar los procesos de negocio al estándar que propone el sistema ERP.
  Muchas empresas utilizan la adopción de un sistema ERP como una oportunidad para cambiar sus procesos de negocio básicos, haciendo una reingeniería de los mismos para coincidir con la "mejor práctica" (best practice) de los procesos del sistema ERP.

## Slide 12: Fase 3: Implementación
  Para esta etapa se aconseja contratar una empresa consultora externa con experiencia previa en proyectos de implantaciones similares al nuestro.
  El equipo de consultoría proporcionará las metodologías de implementación, el conocimiento y la formación.
  El tiempo requerido para la implantación y puesta en marcha del sistema depende del tipo de ERP, del número de módulos, del tamaño de la empresa y de sus necesidades.
  Algunas de las tareas que se tienen que llevar a cabo en la fase de implantación del ERP son:
      Instalación del hardware
      Instalación del software en entorno a prueba
      Reingeniería de procesos
      Configuración del software (tablas, ficheros, interfaces, formularios e informes para cada módulo)
      Traspaso de datos

## Slide 13: Fase 3: Implementación
Gráfico de implantación para PYMES.

## Slide 14: Fase 4: Puesta en marcha
Finalizada la fase de implantación del sistema ERP, sigue un periodo de estabilización.
Se empieza a usar el nuevo sistema y los nuevos procesos.
Se observan los primeros resultados del cambio y se detectan defectos de mal funcionamiento que se tendrán que corregir.
Los usuarios todavía no están lo bastante familiarizados con los cambios, lo cual puede suponer que, durante los primeros meses, no se obtenga el resultado esperado o incluso la empresa tenga pérdidas.
En el uso del sistema es importante que los usuarios reciban formación y apoyo de la organización.
Pasado el periodo de estabilización, los problemas y las paradas tienen que ser mínimas.
Es necesario un mantenimiento en las infraestructuras, en la instalación de las nuevas actualizaciones y en las mejoras generales del sistema.

## Slide 15: Causas de fracaso en la implantación
Falta de coordinación entre el sistema ERP y los procesos empresariales.
Planificación incorrecta.
Complejidad del proceso de implantación.
Resistencia al cambio.

## Slide 16: Fracasos
Uno de los mayores y más famosos fracasos en la implantación de un ERP fue el de la empresa Hershey’s, un fabricante de chocolates y alimentos norteamericano en 1999.
Debido a una mala implementación del ERP, surgieron problemas operativos y hubo retrasos tremendos para surtir mercancías tanto en Navidad como en Halloween, dos épocas clave para la venta de sus productos.
El resultado: las acciones de la empresa cerraron el año un 27% por debajo del precio registrado en años anteriores.

## Slide 17: Ejercicio
Hacer un resumen en español de una página de longitud del siguiente artículo:
http://www.pemeco.com/a-case-study-on-hersheys-erp-implementation-failure-the-importance-of-testing-and-scheduling